Российская Федерация

Иркутская область

Белореченское муниципальное образование

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 4 квартале 2025 года муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 16 ноября 2020 года № 583
Ответственный исполнитель: 

Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

Телефон: 8 (39543) 25-301

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru
Отчетная дата: 30.12.2025 г.
р.п. Белореченский 2025 г.

Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» разработана в 2020 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редакции от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2021 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 16 ноября 2020 года № 583.

В течение 4 квартала 2025 года в Программу были внесены изменения:
постановлением администрации Белореченского гп от 23.10.2025 г. № 720;
постановлением администрации Белореченского гп от 04.12.2025 г. № 872.
В 2025 году реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета Белореченского муниципального образования. Общая сумма средств на 1 января 2025 года составляла – 1526,82 тысяч рублей. Общая сумма средств на 30 декабря 2025 составляет – 832,07 тысячи рублей. На 30 декабря 2025 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 310,74 тысячу рублей от утвержденных годовых ассигнований – 37,35 % от утвержденных годовых ассигнований.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 4 квартал 2025 года приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Таблица № 1 
	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

	на реализацию муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за 3 квартал 2025 года


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2025 года
	Сводная бюджетная роспись на 30 декабря 2025 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Разработка декларации безопасности ГТС (преддекларационное обследование, паспорт безопасности ГТС, проект мониторинга безопасности ГТС, инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС, правила эксплуатации ГТС, план ликвидации аварии)
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	1500,0
	741,24
	222,37

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	1500,0
	741,24
	222,37

	1.2
	Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	26,82
	49,13
	46,67

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	26,82
	49,13
	46,67

	1.3
	Оказание экспертных услуг повторной государственной экспертизы проектной документации в части

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства:

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Иркутская

область, Усольский район, с. Мальта, северо-восточная и юго-восточная стороны озера

Мальтинское, участок №3»
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	41,70
	41,70

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	41,70
	41,70


