Российская Федерация

Иркутская область

Дума городского поселения

Белореченского муниципального образования

Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 23 января 2013г.                                                                                       № 36

п. Белореченский

О внесении изменений в целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения

Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения

Белореченского муниципального образования

от 10.11.2010 г. № 251

Заслушав и обсудив информацию специалиста по благоустройству (Ивлевой Н.А.) о внесении изменений в  целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010г. № 251, в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 47 Устава Белореченского муниципального образования, Дума городского поселения Белореченского муниципального образования решила:

1. Внести изменения в целевую программу «Комплексное благоустройство на территории городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 годы» на 2013 год, утвержденную решением Думы городского поселения Белореченского муниципального образования от 10.11.2010 г. № 251: Приложение № 1 изложить в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации (Ушаков С.В. – глава городского поселения Белореченского муниципального образования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Думы, председателя комиссии по собственности, промышленности, сельскому хозяйству, малому бизнесу и жилищно-коммунальному хозяйству Субботина А.В.

Глава городского поселения

Белореченского

муниципального образования                                                            С.В. Ушаков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы городского

поселения Белореченского

муниципального образования

№ 36 от 23 января 2013 г.

Мероприятия

целевой программы  «Комплексное благоустройство  на территории

городского поселения Белореченского муниципального образования на 2011-2013 гг.» на 2013 год

| № п/п | КОСГУ | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Бюджет /т. руб./ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный | областной | всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| 1 |  | Уличное освещение - всего |  |  | 562.0 | 0.0 | 562.0 |
| 1.1 | 223 | Оплата за э/энергию уличного освещения |  | в течение года ежемесячно | 350.0 | 0.0 | 350.0 |
| 1.2 | 225 | Обслуживание устройств наружного освещения |  | в течение года ежемесячно | 212.0 | 0.0 | 212.0 |
| 2 |  | Строительство и содержание автодорог |  |  | 9939.0 | 138.0 | 10077.0 |
| 2.1 |  | Строительство и содержание дорог и ремонт автомобильных дорог общего пользования (0409) - всего |  |  | 2600.0 | 138.0 | 2738.0 |
| 2.1.1 | 340 | Приобретение ПГС для отсыпки дорог |  | зимний период | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 2.2.2 | 222 | Транспортные услуги по доставке ПГС |  | зимний период | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 2.1.3 | 226 | Отсыпка, очистка дорог и центральной площади |  | в течение года | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 2.1.4 | 225 | Ремонт центральной площади |  | май-август | 2000.0 | 0.0 | 2000.0 |
| 2.1.5 | 225 | Ремонт дороги на больницу |  | май, июнь | 387,0 | 138,0 | 525,0 |
| 2.1.6 | 226 | Установка дорожных знаков |  | июнь-август | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 2.1.7 | 226 | Оплата проверок сметной документации |  | в течение года | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 2.1.8 | 226 | Осуществление технического надзора |  | май-август | 23.0 | 0.0 | 23.0 |
| 2.2 |  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (0501) - всего |  |  | 7339.0 | 0.0 | 7339.0 |
| 2.2.1 | 225 | Ремонт дворовой территории дома 25 |  | май-август | 787.0 | 0.0 | 787.0 |
| 2.2.2 | 225 | Ремонт дворовой территории домов 49-50 |  | май-август | 879.0 | 0.0 | 879 |
| 2.2.3 | 225 | Ремонт дворовой территории 30, 32, 29, 31 |  | май-август | 2015.0 | 0.0 | 2015.0 |
| 2.2.4 | 225 | Ремонт дворовой территории 22, 44а, 44, 43 |  | май-август | 2093.0 | 0.0 | 2093.0 |
| 2.2.5 | 225 | Устройство парковок у домов 62, 48 |  | май-август | 226.0 | 0.0 | 226.0 |
| 2.2.6 | 225 | Восстановление дороги после ремонта теплотрассы до МДОУ «Детский сад № 13», между стоянкой и д. 103 |  | июль | 37.0 | 0.0 | 37.0 |
| 2.2.7 | 226 | Устройство пешеходных дорожек (вдоль дороги на больницу, от площади до д. 37, вдоль главной дороги от д. 27 до д. 50, от д. 64 до д. 5) |  | май-август | 1209.0 | 0.0 | 1209.0 |
| 2.2.8 | 226 | Осуществление технического надзора |  | май-август | 73.0 | 0.0 | 73.0 |
| 2.2.9 | 226 | Оплата проверок сметной документации |  | в течение года | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 3 |  | Озеленение - всего |  |  | 614.0 | 0.0 | 614.0 |
| 3.1 | 340 | Приобретение земли, перегноя (20 машин – 200 тонн) |  | апрель-май сентябрь | 42.0 | 0.0 | 42.0 |
| 3.2 | 222 | Транспортные услуги по доставке земли и перегноя (20 машин) |  | апрель-май сентябрь | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
| 3.3 | 226 | Транспортные услуги по погрузке, развозу земли, перегноя |  | апрель-май сентябрь | 55.0 | 0.0 | 55.0 |
| 3.4 | 225 | Оплата работ школьников по благоустройству |  | июнь-август | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3.5 | 310 | Приобретение вазонов (29 штук), подставок под вазоны (27 штук) |  | апрель-май | 195.0 | 0.0 | 195.0 |
| 3.6 | 225 | Оплата работ по установке вазонов |  | апрель-май | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 3.7 | 226 | Транспортные услуги по доставке подставок под вазоны |  | апрель-май | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 3.8 | 226 | Спиливание сухих деревьев, формовка деревьев |  | июнь-август | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 3.9 | 340 | Приобретение саженцев, семян, рассады цветов |  | май, июнь, июль | 93.0 | 0.0 | 93.0 |
| 3.10 | 226 | Транспортные услуги по подвозу воды для полива саженцев, рассады |  | июнь-август | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 3.11 | 340 | Приобретение инвентаря для ухода за насаждениями |  | май - июнь | 14.0 | 0.0 | 14.0 |
| 4 |  | Прочие мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения - всего |  |  | 7451.0 | 0.0 | 7451.0 |
| 4.1 | 222 | Транспортные услуги по завозу песка на детские площадки (18 машин) |  | май, июнь | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 4.2 | 222 | Транспортные услуги по вывозу мусора после проведения массовых мероприятий |  | в течение года | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| 4.3 | 225 | Оплата по договорам за работы по благоустройству (уборка территории поселения) |  | в течение года ежеквартально | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| 4.4 | 225 | Оплата работникам от службы занятости населения по благоустройству |  | в течение года | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 4.5 | 310 | Приобретение металлического ограждения детских площадок и главной дороги (415 секций по главной дороге, 1348 секций во дворах) |  | май-август | 2100.0 | 0.0 | 2100.0 |
| 4.6 | 226 | Установка металлического ограждения детских площадок и главной дороги (415 секций по главной дороге, 1348 секций во дворах) |  | май-август | 595.0 | 0.0 | 595.0 |
| 4.7 | 225 | Ремонт металлических ограждений |  | в течение года | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4.8 | 225 | Планировка территории дворов |  | май-август | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 4.9 | 310 | Приобретение и установка игрового и спортивного оборудования на детских площадках, малых архитектурных форм |  | апрель-август | 2572.0 | 0.0 | 2572.0 |
| 4.10 | 225 | Ремонт оборудования детских игровых площадок |  | май-июнь | 130.0 | 0.0 | 130.0 |
| 4.11 | 226 | Изготовление и установка информационных щитов на детские площадки |  | май | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| 4.12 | 310 | Приобретение бетонных лотков, ограждений |  | в течение года | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 4.13 | 226 | Установка (доставка) бетонных лотков, ограждений |  | в течение года | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| 4.14 | 340 | Приобретение краски для вазонов, лотков |  | июнь-август | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4.15 | 225 | Оплата работ по укосу травы (3 раза) |  | май-август | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 4.16 | 226 | Отлов безнадзорных животных |  | в течение года | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| 4.17 | 226 | Осуществление технического надзора |  | май-сентябрь | 26.0 | 0.0 | 26.0 |
| 4.18 | 290 | Приобретение призов, грамот для конкурсов по благоустройству |  | в течение года | 75.0 | 0.0 | 75.0 |
| 4.19 | 226 | Доставка, монтаж, демонтаж новогодней ели |  | январь, декабрь | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.20 | 340 | Приобретение гирлянд и украшений на новогоднее оформление |  | декабрь | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 4.21 | 226 | Услуги по обслуживанию новогоднего освещения площади |  | январь-декабрь | 20.0 | 0.0 | 20.0 |
| 4.22 | 225 | Ликвидация стихийных свалок |  | май-август | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| 4.23 | 340 | Приобретение инвентаря для проведения субботников на территории муниципального образования |  | май, сентябрь | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| 4.24 | 340 | Приобретение инвентаря для очистки от мусора санитарных зон территории муниципального образования (проведение акций совместно с экологическими бригадами при МОУ «Белореченская СОШ», МОУ «Белореченский лицей») |  | июнь, июль, август | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 4.25 | 226 | Дополнительные мероприятия по благоустройству мест проведения массовых мероприятий |  | май, сентябрь | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| 4.26 | 310 | Приобретение камер видеонаблюдения (+ комплектация) |  | март, апрель | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| 4.27 | 226 | Установка камер видеонаблюдения |  | март, апрель | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4.28 | 225 | Обслуживание и текущий ремонт камер видеонаблюдения |  | в течение года | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 4.29 | 310 | Приобретение электронного табло «бегущая строка» для размещения на здании администрации |  | февраль | 66.0 | 0.0 | 66.0 |
| 4.30 | 310 | Приобретение электронных часов для размещения на здании администрации |  | февраль | 31.0 | 0.0 | 31.0 |
| 4.31 | 226 | Установка электронных табло и часов на здании администрации |  | март | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| 4.32 | 225 | Устройство кладового помещения |  | январь-февраль | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
|  |  | ИТОГО по программе |  |  | 18566.0 | 138.0 | 18704.0 |

Специалист по благоустройству                                                                               Ивлева Н.А.