Администрация Белореченского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования

от 26 ноября 2020 года № 602 за 2024 год

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области Лазарева Алёна Игоревна

Телефон: 8 (39543) 25-5-00

Отчетная дата: 01.01.2025 г.

______________А.И.Лазарева

р.п. Белореченский 2025 г.

Годовой отчет по муниципальной программе «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за 2024год

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования (утверждена постановлением администрации от 26.11.2020 г. № 602) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации от 13.10.2020г. №512.

В соответствии с постановлением администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» объем расходов бюджета Белореченского муниципального образования на реализацию программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» на 1 января 2024 года был предусмотрен в сумме 350,0 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию программы на декабрь месяц 2025 год составил 350,00 тысяч рублей.

Муниципальная программа реализовывалась за счет одного источника – бюджета Белореченского муниципального образования.

Кассовое исполнение расходов на муниципальную программу в 2024 году составило 350,00 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.

.  В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области №1217 от 28.12.2024 года.

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования.

Задачами муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» являются:

-обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации;

-повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации;

-обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства.

Муниципальная программа объединяет реализацию комплекса следующих мероприятий:

- разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.);

- разработка проектной (проектно-сметной) документации;

- реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.);

- оплата судебных расходов (бассейн).

Программа включает в себя 4 мероприятия, направленных на достижение результатов исполнения программы, за отчетный период 2024 года финансирование по 3 мероприятиям программы не проводилось.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за отчетный 2024 год представлен в таблице № 1.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф/Зп (формула 1)

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 – Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.)  на 100%. Рассчитывается по формуле 2:

Сдп = 100/100 = 1

Показатель (индикатор) 2 – количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации на 0. Рассчитывается по формуле 2:

Сдп = 0/0 = 0

Показатель (индикатор) 3 – доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др)на 0%.Рассчитывается по формуле 2:

Сдп = 0/0 = 0

На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (1+0+0)/3 = 0,33

На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 350/350 х 100 = 100%

На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 0,33 х 100 = 33%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 33%, что соответствует значению Эмп равному:

Эмп < 70 %

что расценивается как – уровень эффективности муниципальной Программы низкий.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2024 года установлена необходимость:

- Повысить качество планирования значений целевых индикаторов и показателей в целях исключения значительных расхождений фактических и плановых их значений.

- Обеспечить соответствие значений целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы мероприятиям Программы.

- Повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации муниципальной Программы в части выполнения всех мероприятий, финансируемых из местного бюджета.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений

Администрации Белореченского г/п МО                                           А.И. Лазарева

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

на реализацию муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за отчетный 2024 год № п/п; Наименование программы, мероприятия, отдельного мероприятия; Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС* мероприятия, отдельного мероприятия; Источник ресурсного обеспечения; Объем расходов (тыс. руб.),. Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года; Сводная бюджетная роспись на отчетную дату; Кассовое исполнение. 1; 2; 3; 4. Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021 - 2025 годы»; всего; 350,0; 350,0; 350,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 350,0; 350,0; 350,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 1.; Разработка и актуализация градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.); Начальник отдела имущественных и земельных отношений; всего; 350,0; 350,0; 350,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 350,0; 350,0; 350,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 2.; Разработка проектной (проектно-сметной) документации; Начальник отдела имущественных и земельных отношений; всего; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 0,0; 0,0; 0,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 3.; Реализация основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.); Начальник отдела имущественных и земельных отношений; всего; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 0,0; 0,0; 0,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. 4.; Оплата судебных расходов (бассейн); Начальник отдела имущественных и земельных отношений; всего; 0,0; 0,0; 0,0. региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты); 0,0; 0,0; 0,0. бюджет городского поселения Белореченского МО; 0,0; 0,0; 0,0. территориальные государственные внебюджетные фонды; 0,0; 0,0; 0,0. иные внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0.

Таблица 2

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Архитектура и градостроительство на территории Белореченского муниципального образования на 2021-2026 годы» за отчетный 2024 год № п/п; Целевой индикатор, показатель (наименование); Единица измерения; Значение целевого индикатора, показателя; Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии). 2024год; За год. 1; 2; 3; 4; 5; 5. Цель: Обеспечение устойчивого территориального развития Белореченского муниципального образования. Задача 1: Обеспечение комплексного градостроительного планирования и актуализация градостроительной документации. # 1; Доля разработанной и актуализированной градостроительной документации (проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования, внесение изменений в документы территориального планирования и др.); # %; # 100; # 100. Задача 2: Повышение эффективности в разработке проектной (проектно-сметной) документации. # 1; Количество разработанной проектной (проектно-сметной) документации; # ед; # 0; # 0. Задача 3: Обеспечение реализации основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства. # 1; Доля реализованных основных направлений в сфере архитектуры и градостроительства (установление границ территориальных зон на кадастровый учет, адресное хозяйство и др.); # %; # 0; # 0. Задача 4: Оплата Судебных расходов. Доля оплаченных судебных расходов; # %; # 0; # 0.