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о ходе реализации в 2025 году муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с.Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 16 ноября 2020 года № 583
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Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
Телефон: 8(39543) 25-301
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Отчетная дата: 31.12.2025 г.

р.п. Белореченский 2026 г.

Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» разработана в 2020 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редакции от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2021 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 16 ноября 2020 года № 583.

В течение 2025 года в Программу были внесены изменения: 

постановлением администрации Белореченского гп от 17.03.2025 № 163;

постановлением администрации Белореченского гп от 01.07.2025 № 413;

постановлением администрации Белореченского гп от 23.10.2025 № 720;

постановлением администрации Белореченского гп от 04.12.2025 № 872.

Цель Программы

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики с. Мальта Белореченского муниципального образования от негативного воздействия вод и восстановление озера Мальтинское до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Задачи Программы

· Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем его приведения к безопасному техническому состоянию.
· Обеспечение гидротехнического сооружения декларацией безопасности.
Целевые показатели Программы в 2025 году

· Количество застрахованных ГТС – 1 шт. (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель достигнут.
· Количество деклараций безопасности ГТС – 1 шт. (базовый показатель 2020 года – 0 шт.) Показатель достигнут.
· Количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту ГТС, получивших положительные заключения экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства – 0 шт.  (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель в 2025 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2025 году не задано. ПСД разработана, утверждена и прошла государственную экспертизу в 2023 году. В 2025 году проведена повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, северо-восточная и юго-восточная стороны озера Мальтинское, участок №3».
· Количество ГТС, на которых проведен капитальный ремонт – 0 шт.  (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель в 2025 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2025 году не задано.
· Количество водомерных постов на ГТС – 0 ед. (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель в 2025 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2025 году не задано.
Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2. Сведения представлены по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.
Ресурсное обеспечение


В 2025 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет местного бюджетов. Общая сумма средств на 1 января 2025 года составила – 1526,82 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию Программы на 31 декабря 2025 года составил 832,07 тысячи рублей. На 31 декабря 2025 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 310,74 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.
В целом финансирование муниципальной Программы за 2025 год исполнено на 37,35%. 

Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 521,33 тысяч рублей, в том числе:
· денежные средства в размере 2,46 тысяч рублей следствие образовавшейся, после проведенных закупочных процедур, экономии по мероприятию «Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения» муниципальной Программы;
· денежные средства в размере 518,87 тысяч рублей следствие неисполнения Заказчиком своих обязательств по муниципальному контракту № 17/2025 от 24.03.2025 года. Оплата проведена в 2026 году. 
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 2025 год приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный 2024 год

	№ п/п
	Мероприятия Программы (подпрограмм)
	Достигнутые результаты

	1
	Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения
	Исполнение администрацией, как собственником, обязательных требований российского законодательства в области безопасности ГТС (п. 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», ст. 9 и ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

Компенсация ущерба, нанесенного в случае аварии на гидротехническом сооружении.

	2
	Разработка декларации безопасности ГТС 
	Исполнение администрацией, как собственником, обязательных требований российского законодательства в области безопасности ГТС (статья 10 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

	3
	Повторная государственная экспертиза проектной документации в части

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства:

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Иркутская

область, Усольский район, с. Мальта, северо-восточная и юго-восточная стороны озера

Мальтинское, участок №3»
	Уточнена сметная стоимость капитального ремонта гидротехнического сооружения, расположенного в с. Мальта Белореченского муниципального образования.


Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий Программы, подпрограмм, на реализацию Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)
Все запланированные мероприятия муниципальной Программы в 2025 году выполнены. 
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф/Зп (формула 1)

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 - количество застрахованных ГТС – 1 шт.   Рассчитывается по формуле 1:

Сдп = 1/1 = 1 

Показатель (индикатор) 2 - количество деклараций безопасности ГТС – 1 шт. Рассчитывается по формуле 1:

Сдп = 1/1 = 1
На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (1+1)/2 = 1
На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 310,74 /832,07 х 100 = 37,35
На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 1х 37,35 = 37,35%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 37,35%, что соответствует значению Эмп равному:

Эмп < 70 % 

что расценивается как – уровень эффективности муниципальной Программы низкий.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2025 года установлено, что низкая эффективность Программы связана с неисполнением денежных обязательств со стороны администрации Белореченского городского поселения по муниципальному контракту № 17/2025 от 24.03.2025 г., что явилось следствием низкого показателя Уф (уровень затрат и эффективности использования средств) при расчете эффективности реализации муниципальной Программы.
Исходя из вышеизложенного, исполнитель считает необходимым:
1) продолжить реализацию муниципальной Программы в рамках установленного срока;

2) реализацию мероприятия по капитальному ремонту ГТС перенести на 2027 год;

3) повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации муниципальной Программы в части выполнения всех финансовых обязательств по мероприятиям Программы;

4) внести корректировки в целевые показатели Программы. 
                                               Таблица 1

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

	на реализацию муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с.Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 2025 год


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2025 года
	Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2025 года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Разработка декларации безопасности ГТС (преддекларационное обследование, паспорт безопасности ГТС, проект мониторинга безопасности ГТС, инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС, правила эксплуатации ГТС, план ликвидации аварии)
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	1500,0
	741,24
	222,37

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	1500,0
	741,24
	222,37

	1.2
	Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	26,82
	49,13
	46,67

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	26,82
	49,13
	46,67

	1.3
	Оказание экспертных услуг повторной государственной экспертизы проектной документации в части

проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства:

«Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Иркутская

область, Усольский район, с. Мальта, северо-восточная и юго-восточная стороны озера

Мальтинское, участок №3»
	Администрация Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	Всего
	0
	41,70
	41,70

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	41,70
	41,70


Таблица 2

	Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с.Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 2025 год

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель  (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2025 год
	Отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество застрахованных ГТС 
	ед.
	1
	1
	

	2.
	Количество деклараций безопасности ГТС
	шт.
	1
	1
	

	3.
	Количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту ГТС, получивших положительные заключения экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства
	шт.
	0
	0
	Показатель в 2025 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2025 году не задано. ПСД разработана, утверждена и прошла государственную экспертизу в 2023 году. В 2025 году проведена повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, с. Мальта, северо-восточная и юго-восточная стороны озера Мальтинское, участок №3».

	4.


	Реализация мероприятия по капитальному ремонту ГТС с целью повышения эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем его приведения к безопасному техническому состоянию
	ед.
	0
	0
	Показатель в 2025 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2025 году не задано.

	5.
	Количество водомерных постов на ГТС.
	ед.
	0
	0
	Показатель в 2025 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2025 году не задано.


