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Отчет за 3 квартал 2025 года
Муниципальная программа
«Формирование современной городской 

среды Белореченского муниципального образования 

на 2018 - 2030 годы»

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования
Ивлева Наталья Анатольевна

Телефон: 89500618766, 25500 (102)

Эл. адрес: belorechenskoe@mail.ru
_____________ Н.А. Ивлева
01.10.2025 года
Квартальный отчет (далее по тексту – отчет)

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018 - 2030 годы» 
(далее по тексту – муниципальная программа, программа)
за 3 квартал 2025 года
В соответствие с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского поселения Белореченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 13.10.2020 года № 512, квартальный отчет содержит информацию об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, федерального бюджета, иных внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, а также сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы на 01.10.2025 года.
Форма 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований за счет средств бюджета городского поселения Белореченского
муниципального образования с учетом привлекаемых средств регионального бюджета, иных внебюджетных источников
на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального
образования на 2018 - 2030 годы» за 3 квартал 2025 года
	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель/ мероприятия, отдельного мероприятия
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс.руб.)
	Примечание

	
	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 
01.01.2025 года
	сводная бюджетная роспись на 01.10.2025 года
	факти
ческое исполнение

	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования на 2018-2030 годы»
	Начальник отдела муниципального хозяйства
	всего
	300,0
	3764,00
	0,0
	Исполнение 

100 %



	
	
	
	региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	3471,40
	0,0
	

	
	
	
	бюджет городского поселения БМО
	300,0
	292,6
	0,0
	

	1
	Разработка дизайн-проекта дворовой территории, проектно-сметной документации, проведение экспертизы на достоверность сметной стоимости


	
	всего
	50,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет городского поселения БМО
	50,0
	0,0
	0,0
	

	2
	Благоустройство дворовой территории


	
	всего
	150,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	бюджет городского поселения БМО
	150,0
	0,0
	0,0
	

	3
	Благоустройств общественной территории


	
	всего
	100,0
	3764,00
	0,0
	

	
	
	
	региональный, федеральный бюджеты (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0,0
	3471,40
	0,0
	

	
	
	
	бюджет городского поселения БМО
	100,0
	292,6
	0,0
	


Форма 5

	Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Белореченского муниципального образования 
на 2018 - 2030 годы» за 3 квартал 2025 года

	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель (наименование)
	Ед.

изм.
	Значения целевого индикатора, показателя муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	
	план на год
	факт на 01.10.2025 года
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество разработанных дизайн-проектов
	ед.
	3
	2
	

	2
	Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов
	ед.
	1
	0
	

	3
	Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации программы согласно дизайн-проектов
	ед.
	3
	2
	

	4
	Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений
	ед.
	1
	0
	

	5
	Количество территорий, благоустроенных по результатам заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, соглашений
	ед.
	2
	2
	

	6
	Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий
	чел.
	50
	50
	


