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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с.Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского поселения Белореченского муниципального образования от 16 ноября 2020 года № 583
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Телефон: 8(39543) 25-301
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Отчетная дата: 31.12.2024 г.

р.п. Белореченский 2025 г.

Муниципальная программа администрации Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (далее – администрация) «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» разработана в 2020 году в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белореченского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512 (в редакции от 02 октября 2023 года № 658) со сроком реализации с 2021 года по 2027 год (далее - Программа) и утверждена постановлением администрации от 16 ноября 2020 года № 583.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения: 

постановлением администрации Белореченского гп от 03.12.2024 № 1044;

постановлением администрации Белореченского гп от 25.12.2024 № 1191;

постановлением администрации Белореченского гп от 26.12.2024 № 1194.

Цель Программы

Обеспечение защищенности населения и объектов экономики с. Мальта Белореченского муниципального образования от негативного воздействия вод и восстановление озера Мальтинское до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Задачи Программы

· Повышение эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем его приведения к безопасному техническому состоянию.
· Обеспечение гидротехнического сооружения декларацией безопасности.
Целевые показатели Программы в 2024 году

· Количество застрахованных ГТС – 1 шт. (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель достигнут.
· Количество деклараций безопасности ГТС – 0 шт. (базовый показатель 2020 года – 0 шт.) Показатель в 2024 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2024 году не задано. Действующая декларация действует до 23.05.2025 г.
· Количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту ГТС, получивших положительные заключения экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства – 0 шт.  (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель в 2024 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2024 году не задано. ПСД разработана, утверждена и прошла государственную экспертизу в 2023 году.
· Количество ГТС, на которых проведен капитальный ремонт – 1 шт.  (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель не достигнут.
· Количество водомерных постов на ГТС – 1 ед. (базовый показатель 2020 года – 0). Показатель не достигнут.

Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы представлены в таблице № 2. Сведения представлены по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.
Ресурсное обеспечение


В 2024 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет областного и местного бюджетов. Общая сумма средств на 1 января 2024 года составила – 27152,49 тысяч рублей. С учетом внесенных изменений объем расходов бюджета на реализацию Программы на декабрь месяц 2024 года составил 225,79 тысяч рублей. На 31 декабря 2024 года кассовое исполнение расходов на муниципальную программу составило 224,80 тысяч рублей от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования на реализацию муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 2024 год приведен в таблице № 1. Отчет представлен по форме утвержденной постановлением администрации от 13.10.2020 года № 512.

Конкретные результаты реализации муниципальной Программы, достигнутые за отчетный 2024 год

	№ п/п
	Мероприятия Программы (подпрограмм)
	Достигнутые результаты

	1
	Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения
	Исполнение администрацией, как собственником, обязательных требований российского законодательства в области безопасности ГТС (п. 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», ст. 9 и ст. 15 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»).

Компенсация ущерба, нанесенного в случае аварии на гидротехническом сооружении.


Анализ последствий не реализации отдельных мероприятий Программы, подпрограмм, на реализацию Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию)
В целом финансирование муниципальной Программы за 2024 год исполнено на 0,82%. 

Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 26927,69 тысяч рублей, в том числе:
· денежные средства в размере 27126,7 тысяч рублей были предусмотрены на капитальный ремонт гидротехнического сооружения в с. Мальта Белореченского муниципального образования. В ходе закупочных мероприятий при определении исполнителя работ по капитальному ремонту ГТС в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Часть средств возвращена в областной бюджет (22277,0 тысяч рублей), часть в местный (4849,7 тысяч рублей). Неисполнение вышеуказанного мероприятия несет угрозу дальнейшего разрушения гидротехнического сооружения и обращений контрольно-надзорных органов в суды с требованиями о понуждении администрации, как собственника ГТС, к исполнению предписаний об устранении нарушений обязательных требований в области безопасности гидротехнических сооружений.
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

На первом этапе осуществляется расчет степени достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы – Сдп:

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф/Зп (формула 1)

· для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп/Зф (формула 2)

Показатель (индикатор) 1 - количество застрахованных ГТС – 1 шт.   Рассчитывается по формуле 1:

Сдп = 1/1 = 1 

Показатель (индикатор) 2 - количество ГТС, на которых проведен капитальный ремонт – 1 шт. Рассчитывается по формуле 1:

Сдп = 0/1 = 0
Показатель (индикатор) 3 - количество водомерных постов на ГТС – 1 ед. Рассчитывается по формуле 1:

Сдп = 0/1 = 0

На втором этапе осуществляется расчет показателя Сдц – степень достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм):

Сдц: (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N

Сдц = (1+0+0)/3 = 0,33
На третьем этапе осуществляется расчет степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп х 100%

Уф = 224,80 /27152,49  х 100 = 0,82%

На четвертом заключительном этапе осуществляется расчет эффективности реализации муниципальной Программы по формуле:

Эмп = Сдц хУф

Эмп = 0,33 х 0,82 = 0,27 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 0,27%, что соответствует значению Эмп равному:

Эмп < 70 % 

что расценивается как – уровень эффективности муниципальной Программы низкий.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

По итогам 2024 года установлено, что низкая эффективность Программы связана с неисполнением мероприятия по капитальному ремонту ГТС, обусловленного отсутствием подрядчика на исполнение вышеуказанного мероприятия. В ходе закупочных мероприятий при определении исполнителя работ по капитальному ремонту ГТС в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на участие в аукционе. 
Исходя из вышеизложенного, исполнитель считает необходимым:
1) продолжить реализацию муниципальной программы в рамках установленного срока;

2) реализацию мероприятия по капитальному ремонту ГТС перенести на 2026 год;

3) повысить качество управления и усилить текущий контроль хода реализации муниципальной Программы в части выполнения всех мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

4) внести корректировки в целевые показатели Программы. 
                                               Таблица 1

	Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования

	на реализацию муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с.Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 2024 год


	№ п/п
	Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник ресурсного обеспечения
	Объем расходов (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Реализация мероприятия по капитальному ремонту ГТС с целью повышения эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем его приведения к безопасному техническому состоянию
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	27126,7
	0
	0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	22277,0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	4849,7
	0
	0

	2.
	Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	25,79
	24,80
	24,80

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	25,79
	24,80
	24,80

	3.
	Пересчет сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в с. Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района, Иркутской области, северо-восточная и юго-западная стороны озера Мальтинское, уч. № 3, получившей положительное заключение государственной экспертизы № 38-1-1-3-048568-2023 от 18.08.2023 г.
	Консультант по ГО, ЧС и ПБ администрации Белореченского городского поселения УМР ИО
	Всего
	0
	200,0
	200,0

	
	
	
	Региональный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
	0
	0
	0

	
	
	
	Бюджет гп Белореченского МО
	0
	200,0
	200,0


Таблица 2

	Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы «Безопасность гидротехнического сооружения, расположенного на озере Мальтинское с.Мальта Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской области на 2021-2027 годы» за отчетный 2024 год

	

	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Целевой индикатор, показатель  (наименование)
	Единица измерения
	Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2024 год
	Отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество застрахованных ГТС 
	ед.
	1
	1
	

	2.
	Количество деклараций безопасности ГТС
	шт.
	0
	0
	Показатель в 2024 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2024 году не задано. Действующая декларация действует до 23.05.2025 г.

	3.
	Количество разработанных проектных документаций по капитальному ремонту ГТС, получивших положительные заключения экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства
	шт.
	0
	0
	Показатель в 2024 году не учитывается. Значение целевого индикатора в 2024 году не задано. ПСД разработана, утверждена и прошла государственную экспертизу в 2023 году.

	4.
	Реализация мероприятия по капитальному ремонту ГТС с целью повышения эксплуатационной надежности гидротехнического сооружения путем его приведения к безопасному техническому состоянию
	ед.
	1
	0
	В процессе закупочных мероприятий, подрядчик не был определен, в связи с чем принято решение о переносе мероприятия по капитальному ремонту ГТС на 2026 год.

	5.
	Количество водомерных постов на ГТС.
	ед.
	1
	0
	Отсутствие финансирования


